# AI 聊天工具 — 项目总结

> 状态：设计完成，待开发 | 最后更新：2026-05-17

## 产品定位

面向普通用户的 AI 聊天工具，偏玩具属性。

## 目标功能

1. 高自由度聊天能力 — 用户可自由对话，AI 拟人化

2. 文本转语音 (TTS) — 将 AI 回复转为语音播放，零样本语音克隆

3. 桌宠功能 — 桌面小角色，有动画和交互（素材已准备好）

4. 简洁美观的 UI — 界面设计干净漂亮

5. DIY 功能 — 用户可以自定义内容（具体范围待细化）

## 分工

- 用户：美术（含桌宠素材、参考音频录制）、配乐、UI 设计、宣传

- 程序员：编程开发、技术建议（含 IndexTTS Python 环境打包、Electron 进程通信）

## 现状

- 已开发过一版，实现了基本功能

- 加入 DIY 功能时代码崩溃

- 根因：程序员用 AI 写代码时缺乏连贯性，代码缺少整体架构约束，模块间不一致，累加后崩盘

- 素材方面：桌宠素材已准备好

- 决定：重新开始，以 Claude 作为协作核心来开发

- 2026-05-14：完成 vision.md、features.md、架构方案分析，待程序员反馈

- 2026-05-15：程序员确认选择方案 C（壳 + 插件架构），进入技术细节确认阶段

- 2026-05-16：UI 设计全部敲定——设计系统（含暗色主题+间距）、三级结构、Level 1/2/3 交互细节、桌宠生命周期、系统托盘、空状态/错误状态

- 2026-05-17：首次启动改为 4 个官方角色选择流程，TTS 经过方案比对（Edge-TTS→毙掉、讯飞云→用户门槛高→毙掉）最终确定 IndexTTS（B站开源，本地运行，零样本克隆）

- 2026-05-18：Electron 脚手架搭建完成，素材制作清单出具（13 动画/角色，捷径方案 ~38 帧）

- 2026-05-27：Midjourney 表情差分 prompt 模板完成

- 2026-06-01：桌宠交互系统 + 聊天 UI + 设置窗口代码完成

- 2026-06-02：角色系统重构 + 桌宠形象上传 + 视频素材入库

- 2026-06-03：Bug 审查：发现 15 项问题——3 个致命（假对话/设置不存/源码脱节）、4 高、3 中、2 低，含聊天记录截图和录屏证据

- 2026-06-05：风险评估：12 项风险分级 + 阻塞关系图，确定首要行动 R2+R3+R9（不解决则后续开发无意义）

## 技术决策（已确认）

| 决策 | 结论 |
| --- | --- |
| 架构 | Electron 壳 + 插件架构 |
| 桌宠 | BrowserWindow 透明置顶 + IPC 同步 |
| 主题 | CSS 变量 + 5 主题 × 2 明暗 |
| TTS | IndexTTS（Python 子进程 HTTP 服务，~2.3GB 模型） |
| 用户门槛 | **零**——不需要注册任何账号，不需要绑定任何 Key |

## TTS 技术难度

IndexTTS 是整个项目中技术最重的模块，预估 8-11 天：

| 难点 | 说明 |
| --- | --- |
| Python 环境打包 | 用户不能自己装 Python，需要把 Python + PyTorch + IndexTTS 打包进软件（+3-5GB） |
| GPU 依赖 | 需要 NVIDIA 显卡（GTX 1660 6G 最低），无独显时 TTS 功能灰掉 |
| Electron ↔ Python 通信 | 主进程启动 Python HTTP 服务，通过 localhost 发文本/收 mp3 |
| 代价 | 安装包变大 3-5GB，但换来音质天花板 + 全离线 + 零用户门槛 |

## 协作痛点（已识别）

1. 用户和程序员无法有效理解对方的工作

2. 时间安排不合理

3. AI 辅助编程缺乏连贯性，导致代码质量崩塌